# SymptomMate 症状自查助手 — 项目完整文档（Day1–Day7 最终修正版）

> 版本：v2.0 最终交付

> 日期：2026年6月2日

> 说明：本文件汇总了 Day1 机会判断、Day2 用户画像、Day3 AI方案设计、Day4 PRD、Day5 原型设计、Day6 指标与上线策略、Day7 复盘迭代的全部内容。已根据一致性检查结果进行修正和补充，无外部虚假信息。

---

## Day1 机会判断（原文无修改）

# AI症状自查助手 - Day1 机会判断文档

**项目定位**：面向C端用户的AI症状自查对话产品

**核心问题**：这个方向有没有搞头？值不值得做？

**结论先行**：**可以做，但要聚焦“就医前那一公里”**，不与大厂拼全流程，而是做轻、做深、做信任。

### 一、痛点分析

#### 1.1 场景还原：半夜孩子发烧，妈妈的崩溃时刻

晚上11点，3岁宝宝突然发烧到38.5℃。妈妈的第一反应：上百度搜“孩子发烧怎么办” → 越看越慌；想打电话问医生 → 要么打不通要么排队；想直接去医院 → 急疹排队2小时起步。这就是典型的“就医前焦虑时刻”。

#### 1.2 痛点归纳

| 痛点 | 具体表现 | 用户感受 |

|------|----------|----------|

| 不知道该不该去医院 | 轻了怕耽误，重了怕过度 | “去也不是，不去也不是” |

| 不知道挂什么科 | 肚子疼可能是妇科/肠胃/泌尿… | “挂号都不知道挂哪科” |

| 不知道问题严不严重 | 网上信息良莠不齐 | “被吓得半死，结果是小事” |

#### 1.3 背后的心理机制

医疗有三大特殊性：信息不对称严重、试错成本极高、时间压力紧迫。用户真正需要的是：**在就医之前，有一个“懂行的朋友”先帮他判断一下**。

### 二、市场有多大

- 中国互联网医疗市场规模2024年：4190亿元，预计2030年达2.5万亿元（CAGR 22%）

- AI医疗健康解决方案2024年：225亿元，预计2030年达5801亿元（CAGR 71.9%）

- 78%的用户身体不适时首选互联网搜索，而非立即去医院

**结论**：市场盘子足够大，AI+医疗方向有搞头。

### 三、竞品分析

国内竞品共性问题：症状自查是附属品、交互是勾选表单、只给答案不给过程、和后续服务断链、AI幻觉风险。海外对标：Ada Health（CE认证）、Buoy Health（对话式分诊）。

### 四、差异化切入点

**定位**：一个有同理心的AI分诊护士，帮用户在就医前做对决策。

**核心差异**：

- 竞品：把AI当搜索引擎 → 我们：把AI当分诊护士

- 竞品：让你勾选症状 → 我们：让你像聊天一样描述

- 竞品：给结论 → 我们：给推理过程 + 信任感

- 竞品：只告诉你“可能是XX” → 我们：告诉你“现在该怎么办”

**聚焦“就医前”空白地带**：需求高频、决策门槛低、用户付费意愿强、可以标准化。

### 五、风险与应对

| 风险 | 应对 |

|------|------|

| 合规风险 | 明确“分诊工具”非“诊断工具” |

| 信任风险 | 透明化推理 + AI+真人兜底（MVP用转诊单替代） |

| 技术风险 | 控制回答边界，复杂情况转人工 |

| 竞争风险 | 聚焦垂直场景，快速迭代 |

### 六、结论

✅ 建议启动，坚持原则：不做全流程、不冒充医生、不依赖流量、不急变现。

---

## Day2 用户画像（原文无修改）

# AI症状自查助手 - Day2 用户画像

### 一、核心用户画像

#### 主画像：城市白领小李（28岁，互联网产品经理）

- 独居，加班多，习惯一个人扛

- 能不去就不去，真去了也迷茫

- 习惯先上网搜，越搜越慌

- 核心痛点：不确定该不该去、挂什么科、有多严重

- 愿意为“省时间、省焦虑”付费

#### 次要画像：带娃家长张姐（35岁，全职妈妈）

- 孩子一有病就慌，半夜发烧最焦虑

- 倾向于跑医院，但去了又后悔

- 核心痛点：不知道要不要立即去医院，去也焦虑不去也焦虑

- 愿意为孩子的健康付费

#### 第三画像：照顾父母的子女小林（42岁，在外工作）

- 父母在老家，无法贴身照顾

- 父母不舒服往往先瞒着

- 核心痛点：无法判断症状严重程度、无法现场陪医、信息不对称

- 需要远程决策支持

### 二、五条核心洞察（来自访谈）

1. 用户需要**明确的行动建议**（“去不去”、“挂什么科”），而不是一堆可能性

2. 用户需要**红线症状清单**（什么情况下必须立即就医）

3. 用户需要**人性化表达**（说人话，不吓人）

4. 用户需要**科室推荐**，避免挂错号

5. 用户需要**居家护理指导**和**就医问题清单**

---

## Day3 AI方案设计（原文无修改）

# AI症状自查助手 - Day3 AI方案设计

### 一、为什么不能“用大模型就行”

纯大模型三大致命缺陷：

1. 给一堆可能性等于没说

2. 永远不敢下结论

3. 没有不确定性管理

### 二、医疗AI的三种干活方式

| 方式 | 优点 | 缺点 |

|------|------|------|

| 纯规则引擎 | 100%可控、可解释 | 场景覆盖有限、体验机械 |

| 纯大模型 | 处理复杂情况、对话自然 | 知识不准确、会胡说 |

| 大模型+RAG | 专业知识+灵活对话+可溯源 | 建设成本高 |

**我们的选择：大模型+RAG**

### 三、系统架构

用户输入 → 安全关键词拦截 → 大模型理解意图 → RAG检索知识库 → 规则引擎判断严重程度 → 输出分诊建议 + 科室推荐 + 红线提示

### 四、安全兜底设计

- 红线症状强制拦截（硬规则，不经大模型）

- 置信度分层（高/中/低），低置信度默认建议就医

- 追问上限5轮

- 禁止输出诊断、处方

---

## Day4 PRD（修正版）

# AI症状自查助手 - PRD v1.1（修正版）

> 【修正说明】历史记录改为云端存储；新增埋点；症状分阶段上线；就医问题清单从P2升为P1；新增合规前置要求。

### 一、产品概述

#### 1.1 产品名称

症状自查助手（内部代号：SymptomMate）

⚠️ 对外宣传禁用“分诊”说法，正确说法为“症状自查”或“就医参考”。

#### 1.2 产品定位

一款帮普通人判断“要不要去医院、该挂什么科”的AI工具。核心场景：身体不舒服 → 打开小程序 → 5分钟对话 → 知道自己该咋办。

#### 1.3 目标用户

| 用户类型 | 典型画像 | 核心诉求 |

|----------|----------|----------|

| 主用户 | 28岁城市白领小李 | “告诉我到底要不要请假去医院” |

| 次用户 | 35岁全职妈妈张姐 | “半夜孩子发烧，要不要冲急诊” |

| 第三用户 | 42岁子女小林 | “帮我想想我爸这个情况要不要紧” |

#### 1.4 核心价值主张

比搜索引擎准，比问医生快，比现有AI更会追问。

#### 1.5 产品原则

1. 给行动，不给诊断

2. 宁可多建议去，别劝用户不去

3. 不确定时，给用户留退路

4. 说人话，别吓人

5. **【新增】合规优先、用户确认** —— 所有建议前强制用户确认“已知晓不替代医生诊断”

### 二、功能列表与优先级

#### P0 功能（必须做）

| 功能 | 描述 |

|------|------|

| 症状对话流 | 用户描述 → AI追问（5轮上限） |

| 严重程度判断 | 红/黄/绿三级 + 置信度 |

| 科室推荐 | 主推荐 + 备选 |

| 红线症状提示 | 硬规则拦截，全屏预警 |

| 安全拦截层 | 关键词扫描 |

| 用户登录 | 手机号一键登录，支持跳过 |

#### P1 功能（应该做）

| 功能 | 描述 |

|------|------|

| 历史记录 | **云端存储**，需登录 |

| 就医准备清单 | 根据科室动态生成（固定模板） |

| **就医问题清单**【提升】 | 给医生的问题列表，v1.0先做静态示例 |

| **用户协议与隐私政策** | 独立法律文件，合规要求 |

#### P2 功能（可以做）

- 语音输入

- 分享功能

- 满意度评价

- 家庭成员管理（v1.2）

### 三、信息架构

首页（自查）→ 对话页 → 结果页 → 转诊单页 / 就医准备清单页 / 历史记录页

底部Tab：[自查] [历史] [我的]

### 四、核心功能详写

（保持原文档内容不变，此处略）

### 五、MVP范围界定

#### MVP做什么（v1.0）

- 症状对话流（5轮上限）

- 严重程度三级判断

- 科室推荐

- 红线识别与全屏预警

- 历史记录（云端存储，需登录）

- 就医准备清单（固定模板）

- 就医问题清单（静态示例）

#### MVP不做什么

- 转人工服务（用转诊单替代）

- 家庭成员切换

- **体检报告解读**【新增】 （产品不覆盖，明确引导用户咨询医生）

- 用药提醒

- **就医准备清单自定义输入**【新增】

#### 症状分阶段上线计划

- 内测（W1-W2）：10个症状

- 灰度（W3-W4）：20个症状

- 公测（W5-W8）：35个症状

- 正式（W8+）：50个症状

### 六、数据埋点需求

| 事件 | 说明 |

|------|------|

| session_start / complete / abort | 会话级 |

| turn_complete / skip / timeout | 对话过程 |

| red_flag_trigger | 红线触发 |

| confidence_show | 置信度透出 |

| result_view / referral_view / referral_export | 结果页 |

| restart_click | 重新自查 |

| login_prompt / success / skip | 登录 |

| **prep_list_view**（v1.1） | 就医准备清单查看 |

| **feedback_negative**（v1.1） | 用户理解度负面反馈 |

所有事件携带 timestamp、session_id、user_id 或 device_id。

### 七、合规前置要求【新增】

1. **产品定位**：对外称“健康信息参考工具”，禁用“诊断”“治疗”“处方”

2. **免责声明**：对话开始前强制用户勾选“我已知晓本工具不替代医生诊断”

3. **小程序类目**：需申请“深度合成-AI问答”类目，或使用已备案第三方API

4. **用户协议与隐私政策**：必须独立提供

5. **红线规则**：必须提供完整关键词库交付开发

6. **算法备案**：上线前需完成微信AI算法备案或使用合规第三方

---

## Day5 原型设计（修正版）

# 症状自查助手 - 原型设计稿（修正版）

> 【修正说明】历史记录云端存储；增加就医问题清单占位；增加“我的”页面和家庭成员入口；增加空状态设计。

### 一、核心路径（3条）

1. **正常分诊**：输入症状 → AI追问（≤5轮）→ 结果页

2. **红线急救**：触发红线 → 全屏预警（无继续选项）→ 拨打120或返回首页

3. **多症状分支**：识别多系统 → 分系统收集 → 合并建议

### 二、关键页面

#### 2.1 首页

- 品牌名+用户头像

- 中央卡片：“身体不舒服？告诉我，帮你判断”

- 开始自查按钮 + 常见症状标签（8个）

- 底部Tab：[自查] [历史] [我的]

#### 2.2 登录弹窗

- 微信一键登录 / 手机号验证码

- “跳过”按钮（不登录仍可使用自查，但无法保存历史）

#### 2.3 对话页

- AI气泡（左，灰色） + 用户气泡（右，蓝色）

- 快捷选项胶囊按钮

- 置信度条（输入框上方）

- 输入框 + 发送 + 语音 + 跳过

- 提示：“请一次性完成自查，中途退出需重新开始”

#### 2.4 红线预警页（全屏，不可跳过）

- “⚠️ 需要立即就医”

- 拨打120按钮 + 返回首页按钮

- **无“继续自查”选项**

#### 2.5 结果页

- 风险等级（🟡中低风险）+ 置信度

- 可能原因、建议科室（主+备）、建议检查、居家护理、红线预警

- 按钮：[查看转诊单] [重新自查] [就医准备清单] **[就医问题清单]**（新增静态示例）

- 底部：免责声明

#### 2.6 转诊单页

- 结构化信息（症状、AI追问、评估、科室、检查、红线）

- 可编辑姓名/年龄/性别

- 按钮：[导出/分享] [保存到历史记录]（需登录）

- **新增**：就医问题示例（静态）：

“💡 你可以问医生：1.我的症状最可能是什么原因？2.需要做哪些检查？3.平时生活要注意什么？正式版将为你生成个性化问题清单。”

#### 2.7 就医准备清单页

- 动态生成（根据推荐科室）

- 通用准备 + 科室专属准备 + 小贴士

- 无用户自定义输入（MVP固定模板）

#### 2.8 历史记录页

- 需登录，云端存储

- 列表展示（日期、主诉、结果、科室）

- 支持搜索（v1.1）、删除、清空

- **空状态**：暂无记录时显示插画+文字“暂无自查记录，去首页开始第一次自查吧”

- 未登录显示“登录后查看”

#### 2.9 “我的”页面【新增】

- 头像、昵称

- 我的自查记录（入口）

- **家庭成员（即将上线）** → 点击提示“即将支持为家人自查”

- 设置、关于我们

### 三、交互细节

- 置信度条颜色：0-40%红，40-70%黄，70-90%绿，>90%深绿

- 打字动画：每字符50ms，可点击跳过

- 超时30秒提醒，2分钟无响应自动结束并给出保守建议

---

## Day6 指标与上线策略（修正版）

# SymptomMate 指标体系与上线策略（修正版）

> 【修正说明】北极星指标改为实时代理+月度验证双轨；移除结果页停留时长（v1.1启用）；增加用户理解度指标；补充内容安全风险和回滚表；置信度透出率目标调整为50%；灰度实验增加安全兜底说明。

### 一、指标体系

#### 北极星指标（分阶段使用）

**阶段1-2（内测+灰度）实时代理指标**：

分诊建议有效性（代理）= 转诊单查看率 × 0.5 + 7天复用率 × 0.5
目标 ≥ 0.55

**阶段3-4（公测+正式）加入月度验证**：

每月通过用户回访问卷（抽样N=200）计算“就医行动一致率”，校准代理指标。

#### 过程指标

| 环节 | 指标 | MVP目标 | 行动阈值 |

|------|------|---------|----------|

| 触达 | 首次启动→开始自查转化率 | ≥80% | <60% |

| 触达 | 新用户7天留存率 | ≥25% | <15% |

| 对话 | 对话完成率 | ≥70% | <50% |

| 对话 | 平均对话轮数 | 3-5轮 | <2轮或>7轮 |

| 对话 | 用户跳过追问率 | ≤15% | >30% |

| 对话 | 置信度提前透出率 | **≥50%** | <40% |

| 对话 | 超时中断率 | ≤10% | >20% |

| 结果 | 转诊单查看率 | ≥40% | <20% |

| 结果 | 转诊单导出/分享率 | ≥10% | <3% |

| 结果 | 重新自查率 | ≤20% | >35% |

| 结果 | **用户理解度（负面反馈率）**【新增】 | <5%（v1.1启用） | >10% |

| 行为 | 就医行动一致率 | ≥65% | <45% |

#### Guarding指标（守门指标）

| 指标 | 底线 | 触发行动 |

|------|------|----------|

| 红线漏报率 | <1% | 立即暂停受影响症状 |

| 红灯误判为绿灯率 | 0% | 立即回滚 |

| AI输出违规率 | <0.1% | 切换规则引擎兜底 |

| 用户安全投诉 | 0例/周 | 紧急复盘 |

| 数据泄露事件 | 0 | 应急响应 |

### 二、上线策略

#### 四阶段

| 阶段 | 时间 | 用户量 | 症状数 | 核心目标 |

|------|------|--------|--------|----------|

| 内测 | W1-W2 | 50-200 | 10 | 安全验证 |

| 灰度 | W3-W4 | 500-2K | 20 | 效果验证 |

| 公测 | W5-W8 | 5K-20K | 35 | 规模验证 |

| 正式 | W8+ | 20K+ | 50 | 商业验证 |

#### 载体

- 微信小程序（主）

- H5（内测快速迭代）

#### 灰度实验安全兜底说明

无论A/B组，以下规则始终生效：红线拦截、置信度<50%强制就医、连续跳过2次停止追问。

### 三、风险预案

#### 回滚操作表【新增】

| 触发条件 | 操作 |

|----------|------|

| 红线漏报 ≥1例 | 立即暂停所有症状自查 → 修复 → 重新审核 |

| AI输出诊断/处方 ≥2例 | 切换纯规则引擎兜底 → 修复 → 逐步恢复 |

| 对话完成率 <40% | 功能级回滚（只保留10个症状） |

| 系统可用性 <99% | 降级模式（关闭非核心功能） |

#### 内容安全风险【新增】

- 输入层接入微信内容安全API

- 输出层关键词过滤

- 触发后屏蔽对话，人工复核

### 四、数据看板

包含：北极星指标、对话完成率、红线召回率、漏斗转化、Guarding指标、置信度分布。

---

## Day7 复盘迭代（修正版）

# AI症状自查助手 复盘迭代文档 v1.1（修正版）

> 【修正说明】增加追问效率评分；补充时间窗口量化表；用户心理分级降级；新增Phase 0合规前置；补充验收标准；TC-03、TC-10补充边界定义。

### 一、模拟数据回测

测试用例覆盖高/中/低风险，每个用例评估分诊准确性、追问充分性、安全兜底、**追问效率（新增）**。

**结果汇总**：

- 高风险场景（TC-01/02/03）：综合评分A/A/A-（TC-03需补充“不要自行服用止痛药”警告）

- 中风险复杂场景（TC-04/05/06）：B+ / B- / B+

- 低风险场景（TC-07/08/09）：A / A- / A-

- 边界场景（TC-10体检报告焦虑）：C+（明确产品不覆盖，引导咨询医生）

**核心发现**：高风险处理优秀，中风险复杂场景需补充规则，多症状复合追问轮数超5轮。

### 二、Week1核心收获

1. **三条铁律**：给行动不给诊断；宁可多建议去；不确定时留退路。

2. 产品文档是给团队减负的工具。

3. 指标设计先定靶心（北极星），再建路径。

### 三、待改进

1. 红黄绿灯缺时间窗口量化 → **已补充量化表（附件1）**

2. 追问话术缺用户心理分级（降级为探索性功能，v1.2离线分析）

3. 知识库需升级为“症状-关键追问-排除路径” → **示例（附件2）**

4. 内容安全与合规迭代已补充到Phase 0

### 四、迭代方案

#### Phase 0：上线前置条件（W2必须完成）【新增】

| 任务 | 验收标准 |

|------|----------|

| 内容安全API接入 | 通过内容安全测试 |

| NMPA合规咨询 | 输出合规评估报告 |

| **红线关键词库+禁止输出词库** | 文档交付开发 |

| 用户协议与隐私政策 | 文案完成 |

| 小程序类目确认 | 能提交审核 |

#### Phase 1：v1.1 安全兜底增强（1周）

| 任务 | 验收标准 |

|------|----------|

| 补充时间窗口量化规则 | TC-04/06评分升至A- |

| 补充止痛药禁忌警告 | TC-03安全兜底升至A |

| 补充慢性咳嗽/腹痛阈值 | 相关用例兜底提升 |

| 体检报告边界定义 | TC-10评分升至B- |

#### Phase 2：v1.2 追问效率优化（2周）

| 任务 | 验收标准 |

|------|----------|

| 知识库升级 | 平均对话轮数降1轮 |

| 用户心理分级（离线分析） | 输出分析报告 |

| 复合症状追问逻辑 | TC-05升至B+ |

| 追问轮数监控告警 | 监控上线 |

#### Phase 3：v1.3 体验差异化（3-4周）

- 就医准备清单、症状日记、风险告知可视化、家庭成员（P3）

#### Phase 4：长期演进（v2.0+，需合规评估）

- 就医导航、用药提醒、健康档案；体检报告解读明确不做AI诊断。

---

### 附件1：症状-时间窗口量化表（初版）

| 症状 | <6h | 6-24h | 24h-3d | 3-14d | >14d |

|------|-----|-------|--------|-------|------|

| 胸痛 | 红灯 | 红灯 | 黄灯 | 黄灯 | 黄灯 |

| 头痛（突发剧烈） | 红灯 | 黄灯 | 黄灯 | 黄灯 | 黄灯 |

| 腹痛 | 红灯（剧烈） | 黄灯 | 黄灯 | 黄灯 | 红灯 |

| 咳嗽 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |

| 发热 | 黄灯(>39℃) | 黄灯 | 绿灯 | 黄灯 | 黄灯 |

| 腹泻 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 黄灯 | 黄灯 |

### 附件2：知识库升级示例（胸痛节点）

【症状节点】胸痛
├── 关键追问1：疼痛位置是否正中/向左臂放射？→是→红灯
├── 关键追问2：是否突发、剧烈？→是→红灯
├── 关键追问3：活动后加重、休息缓解？→是→黄灯
├── 排除路径A：与呼吸相关+发热→胸膜炎
└── 排除路径B：压痛+外伤史→肌肉骨骼